GRC → US Техническая архитектура и подписки Внутренний документ · Andrei Zobnin · 2026

Только для исполнителя. Не для GRC. Подписки GRC — на их аккаунтах. Раздел 4 — ваши фиксированные расходы на инструменты.

## 1. Что строится

Отдельный US pipeline (не перестройка 1grc.ru):

US-сайт + телефон → приём 24/7 → AI Estimator (у GRC) → CRM → документы → выезд → отчёт → личный кабинет → повтор. Склейка: n8n/Make + Postgres (Supabase/Neon).

Репозитории: presentation (pitch) · grc / US-сайт.

## 2. Архитектура по слоям

| Слой | Технология | Этап |
| --- | --- | --- |
| Витрина | Next.js 15, Vercel | 1 |
| Intake сайт | API, Resend | 1 |
| Intake телефон | Twilio Voice | 1 (волна 2) |
| Emergency | Twilio SMS, n8n | 1 |
| AI Estimator | Существующий у GRC | 1 |
| CRM | Pipedrive / HubSpot | 1 |
| Автоматизация | n8n | 1–4 |
| БД / auth / files | Supabase / Neon | 1–3 |
| Личный кабинет | Auth + dashboard + PDF | 3 |
| Документы, отчёты | Drive + шаблоны, PDF | 4 |
| Outreach, радар | CRM, LinkedIn, Apollo | 2–4 |

## 3. Production — платит GRC

| Сервис | USD/мес (ориентир) |
| --- | --- |
| Twilio (SMS, voice) | 30–150 |
| CRM (1–3 места) | 45–270 |
| Google Workspace | 12–42 |
| AI API (prod) | 100–300 |
| Supabase/Neon, n8n, email, домен | 20–120 |
| Итого на старте | ~200–650 (в КП ~650) |
| При нагрузке | ~1 500–2 500 |

Разовый старт GRC: ~$500–1 000 (домены, кредиты AI, SMS).

## 4. Подписки исполнителя (ваши)

Не выставляются GRC — входят в гонорар $43 000. Бюджет на весь проект ниже.

| Сервис | Назначение | USD/мес |
| --- | --- | --- |
| Cursor | IDE + AI | 60 |
| OpenAI | API, баланс ≥ | 50 |
| Anthropic | API, баланс ≥ | 50 |
| Vercel | Preview, деплои, serverless | 100–200 |
| Итого |  | 260–360 |

Рекомендуем планировать: ~$300/мес (Vercel ~$150).

### 4.1. За весь проект (7–9 мес)

| Сценарий | USD/мес | Мес. | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
| Минимум (Vercel $100) | 260 | 8 | ~2 080 |
| Базовый (Vercel $150) | 310 | 8 | ~2 480 |
| Максимум (Vercel $200) | 360 | 9 | ~3 240 |

Ориентир: ~$2 500–3 000 на подписки за полный цикл.

## 5. Кто платит

|  | GRC | Вы |
| --- | --- | --- |
| CRM, Twilio prod, домен | ✓ |  |
| AI API prod | ✓ |  |
| Cursor, OpenAI, Anthropic |  | ✓ |
| Vercel dev/preview |  | ✓ |
| Работы по этапам |  | $43 000 |

## 6. Полная картина

| Статья | Сумма |
| --- | --- |
| Гонорар (КП) | $43 000 |
| Ваши подписки (~8 мес) | ~$2 500–3 000 |
| GRC подписки старт | ~$650/мес |
| GRC подписки нагрузка | ~$1 500–2 500/мес |

## 7. TL;DR

Вы каждый месяц: Cursor $60 + OpenAI ≥$50 + Anthropic ≥$50 + Vercel $100–200 = $260–360. За проект на подписки: ~$2 500–3 000. GRC платит prod-инфраструктуру отдельно. Ваш гонорар $43 000 — отдельно от их Twilio/CRM.

Конфиденциально · не для клиента · 2026-05-26